# Ghid Implementare Pas cu Pas

Optimizare WooCommerce – RestartiX

Document intern – Full Out Media

# FAZA 1: Audit & Performanță Tehnică

Durată estimată: 5-7 zile

## Pas 1.1 – Audit inițial

Acces necesar:

Acces wp-admin pe ambele magazine (admin)

Acces SSH/SFTP pe VPS (magazinrestartix.ro)

Acces cPanel/hosting panel Romarg (zerodurere.net)

Acces Cloudflare (dacă există) sau DNS management

Ce facem:

Rulăm GTmetrix, PageSpeed Insights, WebPageTest pe ambele site-uri

Salvăm screenshot-uri și scoruri BEFORE (le punem în raport)

Verificăm versiuni: WordPress, PHP, MySQL, WooCommerce, CartFlow

Listăm TOATE pluginurile active + inactive → identificăm pluginuri grele/redundante

Verificăm wp_options → autoload bloat (SELECT SUM(LENGTH(option_value)) FROM wp_options WHERE autoload="yes")

Verificăm cron jobs WordPress (wp-cron vs real cron)

Pe VPS: verificăm PHP workers, memory_limit, max_execution_time, OPcache status

Pe Romarg: verificăm limitările planului WordPress Pro-4

## Pas 1.2 – Configurare cache

VPS (magazinrestartix.ro):

Instalăm Redis server (apt install redis-server)

Configurăm Redis Object Cache în WordPress (plugin Redis Object Cache)

Instalăm plugin cache: WP Rocket sau LiteSpeed Cache (în funcție de web server)

Configurăm page cache, browser cache, GZIP/Brotli compression

Setăm cache exclusions: /cart, /checkout, /my-account, pagini CartFlow

Romarg (zerodurere.net):

Verificăm ce cache oferă hostingul (LiteSpeed?)

Configurăm LiteSpeed Cache plugin sau WP Super Cache

Dacă Redis nu e disponibil: folosim object cache pe file-based

## Pas 1.3 – Optimizare imagini

Instalăm ShortPixel sau Imagify pe ambele site-uri

Bulk optimize toate imaginile existente → WebP

Configurăm lazy loading nativ WordPress (loading="lazy")

Verificăm dacă tema face preload la LCP image (hero)

Adăugăm fetchpriority="high" pe imaginea principală

## Pas 1.4 – Optimizare CSS/JS

Cu WP Rocket: activăm Minify CSS, Minify JS, Combine JS (cu atenție)

Delay JS execution pentru: analytics, chat widgets, Facebook Pixel, TikTok Pixel

Remove unused CSS per pagină (dacă WP Rocket Pro, sau cu Perfmatters)

Preload fonturi Google Fonts (sau self-host)

Eliminăm pluginuri care încarcă CSS/JS global dar sunt folosite pe 1-2 pagini

## Pas 1.5 – Optimizare bază de date

Cleanup cu WP-Optimize sau Advanced Database Cleaner:

Ștergem post revisions (păstrăm ultimele 3)

Ștergem auto-drafts, trash posts

Ștergem transients expirate

Ștergem WooCommerce expired sessions

Optimizăm tabele MySQL (OPTIMIZE TABLE)

Adăugăm în wp-config.php: define("WP_POST_REVISIONS", 3);

Dezactivăm wp-cron.php și setăm real cron pe VPS (crontab -e → */5 * * * * curl ...)

## Pas 1.6 – CDN & stabilitate peak traffic

Setup Cloudflare (free plan e suficient):

Configurăm DNS nameservers → Cloudflare

Page Rules: cache everything pe /wp-content/uploads/*

Bypass cache pe /cart/*, /checkout/*, /my-account/*

Activăm Brotli compression, Auto Minify, Rocket Loader OFF

Bot Fight Mode activat

Rate limiting (optional, Cloudflare Pro) → max 30 req/min per IP pe checkout

Pe VPS: tuning PHP-FPM:

pm = dynamic, pm.max_children = 30-50 (în funcție de RAM)

pm.start_servers = 10, pm.min_spare = 5, pm.max_spare = 20

OPcache: opcache.memory_consumption=256, opcache.max_accelerated_files=20000

## Pas 1.7 – Testare stres

Folosim k6.io (gratuit) sau loader.io pentru load testing

Simulăm 150 utilizatori concurenți pe homepage + pe o pagină de produs + checkout

Verificăm TTFB sub 500ms, error rate 0%

Documentăm rezultatele în raportul final

# FAZA 2: Checkout & Automatizări E-commerce

Durată estimată: 5-7 zile

## Pas 2.1 – Audit checkout actual

Parcurgem manual tot flow-ul de cumpărare pe ambele magazine (desktop + mobil)

Identificăm: câte click-uri până la finalizare, câmpuri inutile, erori UX

Verificăm CartFlow: câte steps are, cum arată upsell-urile

Testăm pe mobil (60%+ din trafic vine de pe mobil la evenimente)

## Pas 2.2 – Simplificare checkout

Reducem câmpurile formular:

Eliminăm "Company" dacă nu e necesar

Adăugăm autocomplete pe adresă

Input type="tel" pe telefon, type="email" pe email

Pre-fill date dacă clientul e logat

Adăugăm trust badges lângă butonul de plată (EuPlatesc logo, SSL badge)

Dacă produsul e digital → ascundem câmpurile de livrare complet

Verificăm dacă CartFlow bypass cart funcționează (link produs → direct checkout)

## Pas 2.3 – Abandoned Cart

Instalăm plugin: CartFlows Pro (dacă nu au deja) sau WooCommerce Cart Abandonment Recovery (gratuit)

Configurăm sequence:

Email 1: la 1 oră după abandon – "Ai uitat ceva în coș"

Email 2: la 24 ore – reminder cu urgență

Email 3: la 72 ore – ultimul reminder (opțional: mic discount)

SMS (prin Newsman sau provider SMS):

SMS 1: la 2 ore după abandon

Includem link direct la checkout cu produsele în coș

## Pas 2.4 – Tracking AWB & comunicare comandă

Verificăm integrarea Cargus → extrage AWB automat la generare

Configurăm email WooCommerce pe status "Shipped/Completed" cu AWB tracking link

Adăugăm SMS automat la expediere (prin Newsman SMS sau plugin dedicat)

Template SMS: "Comanda ta #{order_id} a fost expediată. Tracking: {awb_link}"

## Pas 2.5 – Email-uri post-achiziție

Email follow-up la 7 zile: "Cum a fost experiența?"

Email cerere review la 14 zile (pentru produse fizice)

Pentru produse digitale: email la 3 zile "Ai reușit să accesezi platforma?"

# FAZA 3: Setup WhatsApp Business

Durată estimată: 3-5 zile

## Pas 3.1 – Alegere provider

Opțiuni recomandate:

| Provider | Preț/lună | Avantaje |
| --- | --- | --- |
| WATI.io | ~49€ | Cel mai ușor de configurat, UI bun, integrare WooCommerce directă |
| Twilio | Pay per message | Flexibil, API puternic, dar necesită dezvoltare custom |
| 360dialog | ~50€ | Official WhatsApp partner, bun pentru volume mari |

Recomandare: WATI.io – cel mai rapid setup, are plugin WooCommerce ready-made.

## Pas 3.2 – Setup WhatsApp Business API

Creăm cont pe WATI.io cu numărul de telefon business RestartiX

Verificăm Facebook Business Manager (necesar pentru WhatsApp API)

Conectăm numărul la WATI → verificare prin cod SMS

Instalăm plugin WATI pe ambele magazine WooCommerce

## Pas 3.3 – Creare template-uri mesaje

IMPORTANT: Template-urile WhatsApp trebuie aprobate de Meta (24-48h).

Template 1 – Confirmare comandă:

"Salut {{name}}! 🎉 Comanda ta #{{order_id}} a fost înregistrată. Te vom ține la curent cu statusul."

Template 2 – Reminder eveniment 24h:

"Salut {{name}}! 📅 Mâine la ora {{time}} te așteptăm la {{event_name}}. Link acces: {{link}}"

Template 3 – Reminder eveniment 1h:

"{{name}}, evenimentul {{event_name}} începe în curând! 🔴 Intră acum: {{link}}"

Template 4 – AWB Tracking:

"Comanda ta #{{order_id}} a fost expediată! 🚚 Tracking: {{tracking_link}}"

Template 5 – Follow-up post-eveniment:

"Salut {{name}}! Mulțumim că ai participat la {{event_name}}. Oferta specială e disponibilă aici: {{link}}"

## Pas 3.4 – Configurare triggere automate

În WATI / plugin WooCommerce:

Status "Processing" → trimite Template 1 (confirmare)

Status "Completed/Shipped" → trimite Template 4 (AWB)

Reminder-ele de eveniment → se configurează manual sau prin Zapier/Make.com din calendarul de evenimente

Follow-up post-eveniment → trigger la 2h după ora de final eveniment

# FAZA 4: Optimizare Email Marketing (Newsman)

Durată estimată: 3-5 zile

## Pas 4.1 – Audit segmente

Exportăm lista segmentelor existente din Newsman

Analizăm: câte segmente active, criterii de segmentare, overlap

Recomandări segmente noi:

Clienți activi (comandă în ultimele 90 zile)

Clienți inactivi (fără comandă > 90 zile)

Lead-uri reci (înscriși la eveniment, fără achiziție)

VIP (>2 comenzi sau valoare totală >X RON)

Per tip produs (fizic vs digital)

## Pas 4.2 – Optimizare template-uri

Redesign template-uri cu focus pe:

Un singur CTA clar per email (creștere CTR)

Butoane mari, vizibile, culoare contrastantă

Preview text optimizat (nu repetă subject line)

Layout mobile-first (65%+ deschideri pe mobil)

Personalizare cu {{first_name}} în subject + body

## Pas 4.3 – Setup sequences

Reminder pre-eveniment (3 emailuri):

E1: Cu 3 zile înainte – "Te-ai înscris! Iată ce te așteaptă"

E2: Cu 1 zi înainte – "Mâine e ziua cea mare"

E3: Cu 1h înainte – "Începem în curând! Link acces"

Follow-up post-eveniment (3 emailuri):

E1: La 2h după – "Mulțumim! Iată oferta specială" (cu deadline)

E2: La 24h – "Oferta expiră în curând" (urgență)

E3: La 48h – "Ultima șansă" (doar pentru cei care n-au cumpărat)

Welcome sequence lead nou (2 emailuri):

E1: Imediat – "Bun venit! Cine suntem și ce facem"

E2: La 3 zile – "Următorul eveniment gratuit"

## Pas 4.4 – A/B Testing

Configurăm A/B test pe subject line pentru fiecare campanie majoră

Split: 20% audiență test (10%+10%), 80% primesc varianta câștigătoare

Testăm: emojis vs fără, întrebare vs afirmație, lungime scurtă vs lungă

Documentăm rezultatele într-un spreadsheet de learnings

# FAZA 5: Testare Finală & Handoff

Durată estimată: 2-3 zile

## Pas 5.1 – Testare completă

Testăm tot flow-ul end-to-end pe ambele magazine:

Adaugă produs → Cart → Checkout → Plată test EuPlatesc → Confirmare

Verificăm: email confirmare, SMS, WhatsApp, MiniCRM sync

Testăm abandoned cart: adăugăm în coș, abandonăm, verificăm emailurile

Testăm pe mobil (iOS + Android)

Re-testăm viteza: GTmetrix, PageSpeed → screenshot AFTER

## Pas 5.2 – Documentație

Documentăm tot ce s-a modificat:

Pluginuri instalate/dezinstalate

Configurări server (PHP, MySQL, Redis, Cloudflare)

Fluxuri email/SMS/WhatsApp cu diagrame

Credențiale noi create (WATI, Cloudflare etc.)

## Pas 5.3 – Sesiune handoff

Call 1h cu echipa IT RestartiX

Prezentăm: ce s-a făcut, cum funcționează, ce trebuie menținut

Predăm documentația + acces la toate tool-urile configurate

Stabilim contact 30 zile garanție